Κεφάλαιο 3 : Προδιαγνωστική Μελέτη και Μελέτη Σκοπιμότητας

# Σκοπός του κεφαλαίου

Η μεθοδολογία κατάρτισης και το ακριβές περιεχόμενο μιάς μελέτης σκοπιμότητας δεν είναι κάτι σταθερό και διαφοροποιείται ανάλογα με τη συγκεκριμένη εφαρμογή ή σύστημα που αναπτύσσεται και ανάλογα με τον οργανισμό που αφορά. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να ορίσει τι είναι προδιαγνωστική μελέτη και η μελέτη σκοπιμότητας, για ποιο λόγο γίνονται, πότε γίνονται, πως γίνονται και ποια είναι περιεχόμενά τους. Στην αρχή του κεφαλαίου εξετάζονται οι παράγοντες που δηλώνουν την ύπαρξη πληροφοριακού προβλήματος σ’ έναν οργανισμό. Στην συνέχεια εξετάζονται οι ενδείξεις που δημιουργούν στη Διοίκηση ενός οργανισμού την ανάγκη για διερεύνηση του ανασχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος και της αυτοματοποίησής του. Μετά αναφέρονται τα χαρακτηριστικά οι τιμές των οποίων δηλώνουν ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να λυθεί ή όχι με τη χρήση πληροφορικής. Τέλος περιγράφεται η Προδιαγνωστική Μελέτη καθώς και η Μελέτη Σκοπιμότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3.1. Διαπίστωση προβλήματος

Κ.1.1. Ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος

Κ.1.2. Αντιμετώπιση του προβλήματος

3.2. Κατάρτιση Προδιαγνωστικής Μελέτης

Κ.2.1. Αντικείμενο

Κ.2.2. Ανάθεση Έργου Προδιαγνωσικής Μελέτης

Κ.2.3. Προϊόν Προδιαγνωστικής Μελέτης

3.3. Κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας

Κ.3.1. Γενικά

Κ.3.2. Στόχος της Μελέτης Σκοπιμότητας

Κ.3.3. Περιεχόμενα της Μελέτης Σκοπιμότητας

3.4. Κύρια Σημεία

## 3.1 Διαπίστωση Προβλήματος

Ο βαθμός αρτιότητας λειτουργίας ενός οργανισμού προσδιορίζεται από τιμές που παίρνουν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, τα κυριότερα από τα οποία είναι:

α.	Αποτελεσματικότητα  (Effectiveness)

Εκφράζει το μέτρο  κατά το οποίο ο οργανισμός αναποκρίνεται στην αποστολή του,  δηλαδή κατά πόσο πετυχαίνει  τους στόχους  του και κατά πόσο  οι υπηρεσίες που προσφέρει  είναι οι αναμενόμενες, τόσο ποιοτικά  όσο και ποσοτικά.

β.	Αποδοτικότητα (Efficiency)

Εκφράζει  το μέτρο  επιτυχίας του  συνδυασμού  των πόρων (ανθρώπων, μηχανών,κεφαλαίων) που διαθέτει ο οργανισμός για την επίτευξη της αποστολής του.

γ.	Αξιοπιστία (Reliability)

Εκφράζει  το μέτρο κατά το οποίο ο Οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους του με συνέπεια.

δ.	Ευελιξία (Flexibility) - Ικανότητα Προσαρμογής (Adaptability)

Εκφράζει την ικανότητα του Οργανισμού να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται  σε αλλαγές και τροποποιήσεις που προέρχονται από το περιβάλλον του, όπως επίσης και την ικανότητα εκτέλεσης έκτακτων έργων χωρίς αξιόλογη διαταραχή της λειτουργίας του.

Ένας Οργανισμός έχει πληροφοριακό  πρόβλημα, όταν ο μετασχηματισμός των «γεγονότων»  σε πληροφορίες  καθυστερεί χρονικά ή ακόμη όταν δεν έχει τα αναμενόμενα ποιοτικώς αποτελέσματα, δηλαδή όταν δεν παρέχονται έγκαιρα στις εκτελεστικές και ελεγκτικές διαδικασίες και λειτουργίες, αλλά  και σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης, πλήρως και ακριβώς, οι απαιτούμενες πληροφορίες, κατάλληλα συσχετισμένες και συμπυκνωμένες.  Αυτό συνήθως έχει τα εξής επακόλουθα:

α.	Τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του Οργανισμού

β.	Την επιδείνωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης που προσφέρεται.

γ.	Την ελλιπή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

δ.	Την διατάραξη των σχέσεων του Οργανισμού με το περιβάλλον του.

Σχήμα  Κ.1 Διαδικασία  Προσδιορισμού Προβλήματος  και Ανάλυσης Έργου

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος

3.1.1. Ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος

Μία από τις συνηθισμένες αιτίες δημιουργίας πληροφοριακού προβλήματος βρίσκεται στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ  ενός στατικού πληροφοριακού συστήματος και μιας μεταβαλλόμενης οργανωτικής δομής, αφού  τα συστήματα που εξετάζουμε είναι δυναμικά.  Συνηθισμένες ενδείξεις,  που δημιουργούν στη Διοίκηση την ανάγκη να προχωρήσει σε διερεύνηση του ανασχεδιασμού του πληροφοριακού συστήματος και της χρήσης πληροφορικής, είναι:

- Η αύξηση του όγκου  των πρωτογενών πληροφοριών που απαιτούν επεξεργασία

- Η αλλαγή των απαιτήσεων σε πληροφορίες

- Η απαίτηση για τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας, που συνήθως εμφανίζεται σε συνδυασμό με την απαίτηση για βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας (μείωση λαθών).

- Η προβληματική λειτουργία  του συστήματος επικοινωνίας των εσωτερικών λειτουργιών, τόσο μεταξύ τους όσο και με το περιβάλλον.

- Το υψηλό υπαλληλικό κόστος, τα λάθη των επεξεργασιών και η εκτέλεση περιττών επεξεργασιών.

- Η μείωση της αποτελεσματικότητας (Effectiveness) του Οργανισμού.

- Η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών ή ολόκληρων λειτουργιών με τα συμβατικά υπαλληλικά μέσα.

3.1.2. Αντιμετώπιση του προβλήματος

Γενικά, το πρόβλημα της επεξεργασίας των πληροφοριών μπορεί να λυθεί είτε με χειρόγραφη επεξεργασία είτε με τη χρήση πληροφορικής και εισαγωγή Η/Υ. Οι παράγοντες που οδηγούν στην επιλογή της πιο κατάλληλης από τις δύο λύσεις είναι οι τιμές που παίρνουν στην κάθε περίπτωση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ο όγκος των πληροφοριών για επεξεργασία

- Η πολυπλοκότητα της επεξεργασίας.

- Η συχνότητα της επεξεργασίας.

- Η αλγοριθμική  επαναληπτική μορφή της επεξεργασίας.

- Το κόστος επεξεργασίας και αποθήκευσης.

- Οι απαιτήσεις σε χρόνο αντίδρασης.

- Η σημαντικότητα και συχνότητα των λαθών.

Η διαπίστωση του προβλήματος, όπως είπαμε παραπάνω, θα πρέπει να γίνει από έμπειρους ειδικούς σ’ αυτό τον τομέα, σε συνεργασία με στελέχη του Οργανισμού, τα οποία γνωρίζουν καλά τις λεπτομέρειες λειτουργίας του συστήματος. Κι αυτό γιατί η σχετική εργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού στα συμπεράσματα της θα στηριχτεί όλη η περαιτέρω πορεία.  Ακριβώς αυτή η ανάγκη προσεχτικής διερεύνησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων και των εναλλακτικών λύσεων οδηγεί στη διεξαγωγή μιας προδιαγνωστικής μελέτης (Preliminary Study).

## 3.2  Κατάρτιση Προδιαγνωστικής Μελέτης

Κ.2.1. Αντικείμενο

Στόχος της προδιαγνωστικής μελέτης είναι η παροχή, στη Διοίκηση και στους μελλοντικούς χρήστες του συστήματος, μιας πολύ γενικής εικόνας του νέου συστήματος και η εκτίμηση για τη σκοπιμότητα της συνέχισης του έργου.  Η προδιαγνωστική  μελέτη είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση μεγάλων έργων, όπου απαιτείται σημαντική δαπάνη χρήματος και χρόνου, για την εκτέλεση της μελέτης σκοπιμότητας που θα εξετάσουμε στη συνέχεια.

Στην πραγματικότητα, η μελέτη αυτή απαντάει στο ερώτημα: «Είναι σκόπιμη η δαπάνη χρήματος, χρόνου και πόρων για την παραπάνω μελέτη ή και ανάπτυξη ενός νέου πληροφοριακού συστήματος;». Η απάντηση στο ερώτημα αυτό χρειάζεται,  γιατί το έργο της  ανάπτυξης ενός νέου πληροφοριακού συστήματος αρχίζει συνήθως με ένα έγγραφο, το οποίο πολλές φορές είτε δεν προσδιορίζει το πραγματικό πρόβλημα είτε το προσδιορίζει ανεπαρκώς.

Στη φάση αυτή, συνήθως, δεν έχει διασαφηνιστεί ποιος θα κάνει τη μελέτη σκοπιμότητας, τι μέσα θα χρειαστούν για την ολοκλήρωσή της και ποια θα είναι  τα χαρακτηριστικά στοιχεία κόστους της πιθανής λύσης.  Έτσι, η Διοίκηση χρειάζεται μια έκθεση που θα δείχνει  ποιο θα είναι  το περιεχόμενο, το κόστος και η διάρκεια της μελέτης σκοπιμότητας και θα κάνει προτάσεις σχετικά με το φορέα που θα την αναλάβει.

3.2.2. Ανάθεση Έργου Προδιαγνωστικής Μελέτης

Φορείς που μπορεί να αναλάβουν το έργο της προδιαγνωστικής μελέτης είναι:

Ι. 	Εξωτερικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί

Οι εξωτερικοί σύμβουλοι παρουσιάζουν  το βασικό πλεονέκτημα ότι διαθέτουν θεωρητικά και πρακτικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που έχει αντιμετωπίσει παρόμοια έργα και επομένως διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία.  Το έργο που μπορεί να ανατεθεί στους εξωτερικούς συμβούλους είναι:

- Η εκτέλεση όλων των φάσεων ανάπτυξης του νέου συστήματος ή

- Η διεξαγωγή μόνο της προδιαγνωστικής μελέτης, οπότε οι επόμενες φάσεις θα εκτελεστούν από:

α) Στελέχη του οργανισμού ή

β) Από άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή

γ) Από μικτές ομάδες

ΙΙ.        Στελέχη του Οργανισμού

Στην περίπτωση που ο οργανισμός διαθέτει στελέχη έμπειρα  σε αντίστοιχα έργα, μπορεί να τους αναθέσει τη διεξαγωγή της προδιαγνωστικής  μελέτης.  Αυτό  αποφέρει και οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό και ταυτόχρονα αυξάνει τις πιθανότητες της επιτυχίας του έργου, γιατί τα ίδια πρόσωπα συνδυάζουν τις γνώσεις:

- Των ειδικών τεχνικών μεθόδων

- Της λειτουργίας του οργανισμού

ΙΙΙ.       Μικτές Ομάδες

Οι μικτές ομάδες  αποτελούνται από εξωτερικούς  συμβούλους και από  στελέχη του  Οργανισμού,  ώστε να παρέχονται τα πλεονεκτήματα και των δύο προηγούμενων μεθόδων.  Η μέθοδος  αυτή εξάλλου αποτελεί και εκπαίδευση  για τα στελέχη του Οργανισμού, τα οποία έτσι  αποκτούν γνώσεις και εμπειρία,  που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε μελλοντικά έργα.

3.2.3. Προϊόν Προδιαγνωστικής Μελέτης

Το αποτέλεσμα  της  προδιαγνωστικής  μελέτης  είναι  η εισήγηση, με βάση τις αναμενόμενες ποσοτικές και  ποιοτικές ωφέλειες  που θα φέρει  το  νέο   σύστημα, για την εκτέλεση του έργου -οπότε και θα αναλυθούν οι υπάρχουσες διαδικασίες- ή για την εγκατάλειψή του.

Στην περίπτωση που η προδιαγνωστική μελέτη εισηγείται την εκτέλεση επόμενων φάσεων του έργου ανάπτυξης συστήματος, δηλαδή την εκτέλεση μιας μελέτης σκοπιμότητας, θα  πρέπει  συγχρόνως να προσδιορίζει:

α. Το αντικείμενο (Subject).

β. Την εμβέλεια  (Scope).

γ.  Τους αντικειμενικούς σκοπούς (Objectives).

δ.  Τη χρονική διάρκεια.

ε.  Το κόστος.

στ. Το φορέα (εξωτερικοί σύμβουλοι, στελέχη του Οργανισμού, μικτές ομάδες κ.λ.π.)

που θα την εκτελέσει

ζ.  Το προϊόν της προτεινόμενης μελέτης σκοπιμότητας.

Ορισμένοι θεωρούν ότι η προδιαγνωστική μελέτη είναι πολυτέλεια, γιατί συνήθως περιλαμβάνει και εργασίες που θα ξαναγίνουν πιο αναλυτικά σε επόμενες φάσεις.  Επίσης,  ότι πρέπει να γίνεται μόνο για έργα που κατ’ εκτίμηση προϋποθέτουν μεγάλες δαπάνες,  μεγάλο χρόνο ανάπτυξης ή  είναι ζωτικής σημασίας για τον Οργανισμό.  Εντούτοις, ο χωρισμός του όλου έργου σε σαφείς διαδοχικές φάσεις δικαιολογείται από τους εξής λόγους:

- Η  επανάληψη ορισμένων εργασιών αυξάνει τις πιθανότητες σχεδιασμού ενός πετυχημένου συστήματος.

- Δημιουργούνται  ορισμένα σημεία ελέγχου (π.χ. τέλος φάσεως),  στα οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξετάσουν το έργο  που εκτελέστηκε και να διαπιστώσουν αν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους ή απαιτεί αναθεώρηση ριζική ή μερική.

- Τα περισσότερα έργα της μορφής που μελετάται είναι αρκετά  πολύπλοκα, ώστε είναι δύσκολη η εκτίμηση των δαπανών που απαιτούνται, αν  δεν έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός σε λεπτομέρειες.

## 3.3  Κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας

3.3.1. Γενικά

Η συνέχιση του έργου εξαρτάται από  το αποτέλεσμα της προδιαγνωστικής  μελέτης.  Έτσι, κατ΄αρχήν πρέπει να προσδιοριστεί αν υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες μπορούν, και  είναι σκόπιμο, να  μηχανογραφηθούν. Εντούτοις, η τελική απόφαση για τον αναλυτικό σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου πληροφοριακού συστήματος, που θα  υποστηρίζεται από  Η/Υ, πρέπει να βασιστεί σε αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία,  τα οποία  θα παρουσιάζουν  τα τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά  χαρακτηριστικά του  νέου συστήματος, καθώς και τα πλεονεκτήματά του (ποσοτικά και ποιοτικά) σε σύγκριση με το παλιό σύστημα. Αυτά είναι τα ζητήματα στα οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις η μελέτη σκοπιμότητας.

3.3.2. Στόχος της Μελέτης Σκοπιμότητας

Ο στόχος της μελέτης σκοπιμότητας είναι:

- Να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση και να εντοπίσει τα κύρια πρβλήματά της

- Να περιγράψει εναλλακτικές λύσεις  (πληροφοριακά συστήματα) για τη στήριξη  των λειτουργιών του Οργανισμού.

- Για κάθε εναλλακτική λύσει να εκτιμήσει:

- Τον προβλεπόμενο χρόνο και κόστος υλοποίησης.

- Τα απαιτούμενα  μέσα και προσωπικό (συνολική εκτίμηση κόστους).

- Τα προσδοκώμενα οφέλη.

- Τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας.

- Να δώσει εκτίμηση των:

- Χρόνου για την υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων

- Κόστους των προτεινόμενων λύσεων.

- Διαδικασιών  των κυρίων φάσεων και των προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων.

- Μέσων για την υλοποίηση των προσπαθειών.

- Γενικής  συμπεριφοράς της προτεινόμενης λύσης (χρόνοι απόκρισης, ευκολοχρησία, απλοποίηση διαδικασιών).

3.3.3. Περιεχόμενα της Μελέτης Σκοπιμότητας

Η μελέτη σκοπιμότητας συντάσσεται ανάλογα με το μέγεθος του Πληροφοριακού Συστήματος από μικρότερη ή μεγαλύτερη ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν, εκτός  από τους τεχνικούς της Πληροφορικής (αναλυτές), και τα στελέχη της υπηρεσίας για την οποία προορίζεται η μελέτη.

Έτσι τα περιεχόμενα της μελέτης  σκοπιμότητας πρέπει, στο ελάχιστο, να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

- Περιγραφή της Υπάρχουσας Κατάστασης.  Κύρια προβλήματα.

- Εναλλακτικές λύσεις. Προτεινόμενα Πληροφοριακά Συστήματα.

- Διαδικασίες  - Κύριες φάσεις -  Προτεραιότητες Υλοποίησης.

- Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης.

- Απαιτούμενα Μέσα  (Υλικό, Λογισμικό, Στελέχωση, Εγκαταστάσεις, Αναλώσιμα, Εκπαίδευση).

- Προϋπολογισμό  Συνολικού Κόστους  Μέσων και Οφέλη.

- Κινδύνους για πιθανή αποτυχία του Πληροφοριακού  Συστήματος

- Δυνατότητες Επέκτασης

- Συμβατότητα και Επικοινωνίες με Υπάρχοντα Συστήματα

- Αναμενόμενη συμπεριφορά του νέου Συστήματος σύμφωνα με κάποιο φορτίο (εκτιμήσεις)

Θα ήταν χρήσιμο όλα τα παραπάνω να εκφράζονται ποσοτικά.

## Κύρια Σημεία

- Ενας Οργανισμός θεωρείται ότι αντιμετωπίζει πληροφοριακό πρόβλημα όταν καθυστερεί χρονικά ο μετασχηματισμός των γεγονότων σε πληροφορίες ή υπηρεσίες ή ακόμη όταν δεν παράγει ποιοτικά αποτελέσματα ή υπηρεσίες

- Η ύπαρξη πληροφοριακού προβλήματος στον Οργανισμό οδηγεί στη σύνταξη μιάς προδιαγνωστικής μελέτης, ο στόχος της οποίας είναι να μελετήσει το πρόβλημα και να αποφασίσει το κατά πόσο το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη χρήση Πληροφορικής για την αυτοματοποίηση κάποιων διαδικασιών ή για τη βελτίωση ήδη αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

- Η προδιαγνωστική μελέτη καταρτίζεται από ομάδες που συνίστανται από ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους είτε από στελέχη του οργανισμού, είτε είναι μικτές ομάδες αποτελούμενες και από εξωτερικούς συμβούλους και από στελέχη του οργανισμού.

- Εάν το αποτέλεσμα της προδιαγνωστικής μελέτης είναι ότι είναι σκόπιμη η δαπάνη πόρων σε χρόνο, χρήμα, προσωπικό κλπ. για την ανάπτυξη κάποιου πληροφοριακού συστήματος, στη συνέχεια καταρτίζεται μια μελέτη σκοπιμότητας που αναλύει σε περισσότερο βάθος το  πρόβλημα και μελετά, μεταξύ άλλων, και εναλλακτικές λύσεις.

- Για μικρού μεγέθους συστήματα, η προδιαγνωστική μελέτη και η μελέτη σκοπιμότητας μπορεί να ταυτίζονται.